## Slide 1: 交大说说
技术原型迭代评审
2020-11-20
Spill your heart

## Slide 2
1
已完成工作
2
技术原型演示
3
软件架构阐述
系统的架构
4
高级功能调研
对高级功能的一些调研与尝试
5
工作反思与总结
反思我们的工作
目录
展示已完成的工作
现场演示技术原型

## Slide 3
已完成工作
展示我们当前已完成工作

## Slide 4
我们已完成了多份文档的编写，包括迭代计划，迭代评估报告，架构文档，以及对现有文档的改进，例如vision文档，软件需求规约文档。同时根据现有市面上普适的编程规范，编写制定了一套适用于我们团队的编程规范。
文档编写

## Slide 5
传统的B/S架构
利用Kubernetes进行容器编排管理
(管理各服务)
istio对流量的跟踪，度量
kubebox对已部署服务的日志检查以及性能监控
lazykube管理已部署服务，查看配置文件
系统设计
将于后文展示
模型绘制
系统设计与模型绘制

## Slide 6
将于待会进行展示
前端和后端核心业务逻辑的编写

## Slide 7
使用kubebox作为对服务的日志查看和CPU/内存/网络使用量的监控，方便开发
项目运维：监控

## Slide 8
使用lazy作为对服务的管理，配置文件的查看，各个pod/deployment/service的运行状态。
项目运维：管理

## Slide 9
对前端和后端进行了一些正确性测试，以表现我们的业务逻辑能够输出正确的结果
正确性测试

## Slide 10
技术原型演示
现场演示我们的技术原型

## Slide 11
软件架构阐述
系统的架构

## Slide 12: 用例图

## Slide 13: 用例图

## Slide 14: UML类图

## Slide 15: 逻辑视图

## Slide 16: 实现视图

## Slide 17: 设计模式
观察者模式
提问者可以修改问题，当问题的状态改变时，系统将会向回帖者发布问题修改 的通知，因此问题是 concrete subject，回帖者是 concrete observer，这构成了观察者模式

## Slide 18: 设计模式
组合模式
此组合模式图由以下构件构成： 抽象构件：QuestionPage 表示一个问题页的抽象，为树枝构件声明公共接口 addAnswer、 addComment 等； 树枝构件：存储、管理子部件，分为问题部分 QuestionPart、回答部分 AnswersPart、评论部 分 CommentsPart，包含增删、get 等方法； 树叶构件：实现抽象部件，对于问题部分包含提问人的信息和问题的内容等，对于回答部分 包含回复者的信息和回答的内容等，对于评论部分包含讨论人的信息和讨论的内容等。

## Slide 19
高级功能调研
对高级功能的一些调研与尝试

## Slide 20
可借助深度卷积神经网络对图像进行训练。将其转换为基于深度学习的 图像分类或 图像检测（关键部位检测）问题。
可以考虑用Faster R-CNN、SSD和YOLO三种模型。
图片检测

## Slide 21
考虑的变量：
根据发帖人：发帖的主题和发帖的量。 回复人：回复的主题。
框架可选： Wide&Deep Model 、DeepFM等
推荐算法

## Slide 22
专家判定
语义搜索
还在搜集资料，构思框架中...
构思

## Slide 23
工作反思总结
反思我们的工作

## Slide 24: 目前存在的问题
由于数据库的选择不得当，导致出现技术上较难解决的问题
由于选用了作者过久不更新的组件库，导致出现难以解决的问题
各个功能的优先级还需要进一步确定，以及功能的效果后续还要改进
前后端的沟通还有欠缺，导致有需求接口的缺少或无需求接口的出现
暂时不存在变更
目前阶段完成任务不需要返工

## Slide 25: 经验和教训
计划分配和制定十分重要，合理的计划能加快迭代进度和效率。
组员之间要积极沟通，明确分工与合作。
接口、需求要尽早明确，避免无用功。
工作要尽早开展，避免进度风险。
在轮子的选择上，要选择足够健壮、有人维护的，避免遇到问题无法解决。
代码与文件的层级结构要足够合理，避免多人 merge 时出现的混乱

## Slide 26: 谢谢观看