## Slide 1: 交大说说
2020-10-07
Spill your heart
软件工程原理与实践

## Slide 2: 前端模版展示
前端模版
用户界面
管理员界面

## Slide 3: 项目价值、特性介绍
市场价值
项目特点
竞争力

## Slide 4: 市场价值
我们做过相应的调研，并且对身边的同学做过询问，发现以下几点大家的需求和困难
  （1）大家希望存在一个大平台，能相互交流课程中遇到的难题
  （2）觉得目前交大学生之间的联系不够紧密
  （3）自己很多的问题不能得到及时的解决
  （4）自己平台使用的平台（知乎，微博等）不能满足自己学习上的需求
通过上述的需求，我们制定了交大说说项目，达到以下基础要求
  （1）创造了一个交大学生之间的问答社区
  （2）作为交大学生之间信息交流的渠道
  （3）帮助交大学生学习进步，解答疑惑
  （4）高质量的问答和兴趣社交
Notes: 市场的价值shi'chang'de'jia'zhi

## Slide 5: 竞品分析
知乎
知乎不针对大学生，各种话题杂乱无章。
回答质量逐渐下降
水源社区
水源社区针对上海交通大学学生，
对主题的排版混乱无序。
UI设计比例不和谐，用户体验不好。
回复二级回复较为不方便。

## Slide 6: 项目价值
营造平台，促进交流
创造了一个交大学生之间的问答社区
作为交大学生之间信息交流的渠道
帮助交大学生学习进步，解答疑惑
高质量的问答和兴趣社交

## Slide 7: 更深层次价值
交大官方平台，提供信息
获取交大学生的需求和想法
反映交大学生在学科掌握上的普遍不足和问题
同学校交流沟通，帮助交大学生学习

## Slide 8: 项目特点
目标群体
针对上海交通大学学生群体定制
排行功能
根据问题的含金量（人工判定），浏览量等方面进行问题的排行
辅助管理
管理员封禁与自动检测结合进行管理，减轻管理员负担
及时推送
保证用户能够及时得到想要关注的信息

## Slide 9: 工作概要
阐述已完成工作，Use-case图及优先级规划

## Slide 10: 已完成任务
前端
    完成了各个组件的定制
    静态页面的编写
    前端功能的确定
后端
    技术栈的学习
    系统架构的设计
文档
  vision文档
  迭代计划
  迭代评估报告
  前端功能说明文档
  软件需求规约

## Slide 11: 选择的技术栈及后端框架

## Slide 12: 论坛功能用例图

## Slide 13: 推荐模块用例图

## Slide 14: 用户信息用例图

## Slide 15: 总体用例图

## Slide 16: 优先级
前端
（1）基本功能的实现：论坛，问答，个人信息，管理员
（2）各种排行系统实现
（3）专家称号自动授予、搜索实现语义匹配、高级热点排行实现
（4）智能识别帖子、回答内容，实现自动封禁用户，帖子等
后端
（1）与前端匹配的基础功能实现
（2）k8s&微服务搭建及CI/CD的部署
（3）后端算法优化
（4）高并发实现
（5）服务熔断，服务降级实现

## Slide 17: 经验反思
阐述工作遇到的问题及对此的反思

## Slide 18: 目前存在的问题
目前前端界面代码为html格式，需要在后续迭代中将之转化为react等框架代码
迭代计划执行上存在一定问题，在后续的迭代阶段需要将迭代计划制定的更合理细致
各个功能的优先级还需要进一步确定，以及功能的展现效果后续还要改进
对某些概念理解不透彻，需要更深入的学习和研究
对某些需求的实现方法还需要进一步研讨
对微服务系统的服务划分还需要明确
目前暂时不存在变更&完成任务不需要返工

## Slide 19: 经验和教训
计划分配和制定十分重要，合理的计划能加快迭代进度和效率。
每次迭代的工作量需要合理。
每次工作的分配必须尽量明确，减少重复的工作
工作要尽早开展，避免进度风险。
技术栈的选择要尽早制定，避免因为技术变更而出现的技术风险。

## Slide 20
感谢聆听